상표권 및 디자인 도용 탐지 서비스 프로젝트 WBS

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 AI 기술을 활용하여 상표 및 로고의 도용을 방지하고, 저작권을 침해하지 않는 범위 내에서 새로운 디자인을 생성하는 혁신적인 솔루션을 구축하는 것을 목적으로 함.

2. 핵심 기능 상세 정의

2.1 상표·로고 디자인 도용방지 (Detection)

- 상표·로고 디자인 대조 후 유사도 표현: AI 이미지 특징점 매칭을 통한 % 수치화 및 시각적 판단 근거 제시

- 유사한 상표·로고 디자인 나열: 공공 및 민간 상표 DB 연동을 통한 실시간 리스트업

- 자연어 입력 유추 시스템: 텍스트 묘사만으로 연관된 기존 상표 이미지를 검색 및 나열

2.2 상표·로고 디자인 생성 (Generation)

- 이미지+자연어 기초 디자인 생성: 사용자의 프롬프트와 참조 이미지를 결합한 시안 도출

- 기초 스케치 기반 가공: 사용자가 그린 스케치를 카테고리 특성에 맞춰 고도화

- 유사성 회피 알고리즘: 기존 디자인과 유사성이 낮은 독창적 결과물로 변환 제공

- 스타일 카피: 특정 브랜드 로고 이력의 미적 스타일(Style)을 학습하여 스케치에 적용

3. 상세 WBS (Work Breakdown Structure)

| 단계 | 대분류 | 중분류 / 작업 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | 기획 및 분석 | 요구사항 정의 및 서비스 로직 설계 | 유사도 산출 로직 확정 |
| 1-1) | 기획 및 분석 | UI/UX 와이어프레임 설계 | 대시보드 및 편집 캔버스 |
| 2) | 데이터셋 구축 | KIPRIS 등 공공 상표 데이터 수집 | Open API 연동 |
| 2-1) | 데이터셋 구축 | 브랜드 스타일/카테고리별 이미지 분류 | 학습용 정제 데이터 |
| 3) | AI 엔진 개발 | 이미지 유사도 비교 모델 (Detection) | CNN/Transformer |
| 3-1) | AI 엔진 개발 | 생성 AI 모듈 (Diffusion 기반) | Sketch-to-Image |
| 3-2) | AI 엔진 개발 | 유사성 회피 및 스타일 전이 알고리즘 | Core Tech |
| 4) | 시스템 구현 | 백엔드 API 및 데이터베이스 연동 | 회원 및 프로젝트 관리 |
| 4-1) | 시스템 구현 | 프런트엔드 서비스 인터페이스 구현 | 시각화 리포트 |
| 5) | 검증 및 배포 | 기능 가이드라인 제작 및 삽입 | 사용법 안내 |
| 5-1) | 검증 및 배포 | 사용성 테스트 및 보안/법률 검토 | 배포 준비 |

4. 공통 가이드라인 구성안

사용자가 핵심 기능을 오남용하지 않고 법적 효력을 확보할 수 있도록 돕는 안내 가이드:

- 도용 방지 기능 사용 시: 결과 해석 방법(유사도 %에 따른 위험도 구분)

- 생성 기능 사용 시: 생성물에 대한 저작권 소유권 및 등록 절차 안내

- 법적 책임 고지: AI 분석 결과의 법적 참고용 활용 제한 사항